В 2021 году внутридомовые электросети обновят почти в 500 домах Бурятии

В Бурятии продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В 2021 году проведение капремонта запланировано в 569 домах республики на общую сумму 905,26 млн. рублей. Всего будет выполнен 941 вид работ, 486 из которых составляет обновление внутридомовых электрических сетей. Кроме этого, отремонтируют 134 крыши и 41 фасад, 166 систем отопления, канализации и водоотведения, 83 системы горячего и холодного водоснабжения, 19 фундаментов, 11 подвальных помещений и один лифт.

К реализации плана на текущий год Фонд капитального ремонта, учредителем которого является Минстрой Бурятии, приступил еще в 2020 году. На данный момент работы уже завершены в 88 домах, в производстве строительно-монтажных работ находится 425 объектов. По остальным объектам проводятся электронные аукционы по определению подрядной организации.

Напомним, капитальный ремонт МКД выполняется на основании данных, предоставленных муниципальными образованиями при формировании программы по капремонту. Решение о необходимости проведения работ по капремонту должны принять собственники помещений. В противном случае, это решение будет принято администрацией муниципального образования, на территории которого находится дом.